附件2

清远 市饮用水水源地环境问题清理整治进度汇总表

填报单位（盖章）：清远市环境保护局                                  填报时间：2018.8.23（数据统计截止至8月23日）

| 地市 | 县级及以上饮用水水源地环境问题整治进度 |  |  |  | 地、市级饮用水源地整治进度 |  |  |  |  | 县级饮用水源地整治进度 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 问题总数（个） | 已完成整治数量（个） | 已完成整治比例（%） | 一级保护区 |  |  |  | 二级保护区 |  | 一级保护区 |  |  | 二级保护区 |  |
|  |  |  |  | 问题总数（个） |  | 已完成整治数量（个） | 问题总数（个） |  | 已完成整治数量（个） | 问题总数（个） | 已完成整治数量（个） | 问题总数（个） |  | 已完成整治数量（个） |
| 清远市 | 150 | 38 | 25.33% | 33 |  | 10 | 69 |  | 19 | 41 | 6 | 7 |  | 3 |